		PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS
Objetivos
Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os custos do projeto serão gerenciados.
Projeto		Melhoria no sistema de avaliação de cursos superiores do IFPE
Data Registro		25/08/2021
Responsável (da parte cliente):		Marco Antônio Eugênio Araújo
Responsável (da parte do projeto):		Luiz Felipe Accioly-lfac@cin.ufpe.br
Metodologia para elaboração do orçamento
A metodologia utilizada pelo nosso grupo, foi a metodologia bottom-up,pois fizemos a estimativa dos custos, de acordo com o valor de cada atividade e ao somar o custo delas, é obtido o custo final.
Processo de gerenciamento de custos
No caminhar do projeto, quando as atividades tiverem um custo mais elevado, o gerente do projeto é notificado, sobre a extrapolação do custo inicialmente previsto, a partir disso, os custos devem ser planejados novamente e recursos realocados, entre as atividades. Caso não seja possível fazer essa realocação, a reserva de contingência deve ser utilizada para cobrir esse custo a mais. / Detalhamento de custos com o pessoal: / -Gerente de projeto :12.300 reais por mês / -Programador Júnior: 3200 reais por mês / -Modelador: 3.000 reais por mês / -Designer júnior: 350 reais, por onze postagens. / Reservas de Contingência:4712,5 reais, levando em conta um possível atraso em 1 semana, na entrega do projeto. / Reservas de Gerenciamento:5000 reais / Reservas para alterações no escopo:1000 reais / Total:29.562,5
Freqüência de avaliação do orçamento
O orçamento deve ser avaliado semanalmente, para garantir que não está havendo excessos de gastos na realização das atividades planejadas, permitindo que possíveis equívocos sejam identificados e resolvidos, através do replanejamento de custos.
Significado das reservas financeiras para o gerenciamento
Reservas de Contingência: são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento dos riscos identificados, conforme descritas no planos de gerenciamento de riscos. / Reservas de Gerenciamento: são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento dos riscos não identificados, conforme descritas no planos de gerenciamento de riscos. / Reservas para alterações no escopo: são reservas destinadas exclusivamente às alterações de escopo decorrentes de ações corretivas.
Priorização das mudanças no orçamento
A priorização vai ser feita, de acordo com as atividades que estão mais próximas de ser realizadas e que possuem uma urgência maior, para o andamento do projeto
Autonomias para uso das reservas financeiras
Quem	Autonomia sobre		Até quanto
Luiz Felipe Accioly	Reservas de Contingência:		4712,5
Luiz Felipe Accioly	Reservas de Gerenciamento:		5000
Luiz Felipe Accioly	Reservas para alterações no escopo		1000
Freqüência e critérios para atualização deste plano
Como citado anteriormente, o plano deve ser monitorado semanalmente, assim as atualizações devem ser feitas de forma semanal, de acordo com a urgência de cada atividade e dos custos previamente acordados estarem sendo seguidos ou não, caso não estejam, é fundamental que haja a readequação dos custos.
Elaborado por: Felipe de Carvalho Vasconcelos
Aprovado por: Luiz Felipe Accioly